เอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Proposal)

ระบบ DMS Stuact

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- ภาพรวมระบบ

โครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการโครงการของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานในกระบวนการจัดทำและอนุมัติโครงการของนักศึกษาให้มี
ความเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนการดำเนินงานในรูปแบบเอกสารที่มีความซับซ้อน เสียเวลา และยากต่อการติดตาม

ระบบดังกล่าวได้รับการพัฒนาในรูปแบบ เว็บแอปพลิเคชันที่รองรับการใช้งานแบบ Responsive ซึ่งสามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายประเภท เช่น คอมพิวเตอร์พีซี แล็ปท็อป และแท็บเล็ต โดยใช้เทคโนโลยี ReactJS สำหรับการพัฒนาในส่วนของส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (Frontend) และใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บและบริหารข้อมูลต่าง ๆ ภายในระบบ พร้อมทั้งเชื่อมต่อกับระบบ Single Sign-On (SSO) ของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเข้าสู่ระบบอย่างปลอดภัยและสามารถควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบรองรับการใช้งานของผู้ใช้งาน 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

- นักศึกษา (Student) สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดทำและยื่นคำร้องขออนุมัติโครงการ ตรวจสอบสถานะโครงการ และดูประวัติการใช้งบประมาณได้

- อาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor) สามารถตรวจสอบและติดตามสถานะโครงการของนักศึกษา
ในสังกัดได้

- บุคลากรกองกิจการนักศึกษา (Staff) มีสิทธิ์ในการพิจารณา อนุมัติ แก้ไข หรือยกเลิกโครงการ รวมถึงการจัดการงบประมาณและสิทธิ์ผู้ใช้งานภายในหน่วยงานที่ตนเองดูแล

- ผู้ดูแลระบบ (Admin) มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการระบบในภาพรวมทั้งหมด เช่น การจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานในทุกหน่วยงาน การบริหารงบประมาณรายปี และการควบคุมข้อมูลทั้งหมด
ภายในระบบ

ทั้งนี้ ระบบมีความสามารถในการแสดงผลสรุปข้อมูลและสถานะโครงการแบบเรียลไทม์ และสามารถรวบรวมและแสดงข้อมูลงบประมาณในแต่ละช่วงปีการศึกษาได้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องสามารถติดตามการดำเนินงานของโครงการได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

- วัตถุประสงค์ของโครงการ

  - เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มีความสามารถในการจัดเก็บ บริหาร และแสดงข้อมูลโครงการนักศึกษาอย่างเป็นระบบ

  - เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำคำร้องขออนุมัติโครงการและการติดตามสถานะโครงการของนักศึกษาแบบออนไลน์

  - เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรในด้านการอนุมัติ แก้ไข และบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  - เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงานระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากร

  - เพื่อจัดทำระบบรายงานและสรุปงบประมาณรายปีของแต่ละหน่วยงานหรือวิทยาเขตในรูปแบบเรียลไทม์

- ข้อกำหนดทั่วไปของระบบในโครงการ

  - ระบบพัฒนาในรูปแบบ Web Application โดยสามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป และอุปกรณ์พกพาอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Responsive Design)

  - ระบบรองรับการเข้าสู่ระบบผ่านระบบยืนยันตัวตนกลาง (Single Sign-On: SSO) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อยืนยันสิทธิ์ผู้ใช้งาน

  - ระบบมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและการใช้งานตามบทบาทของผู้ใช้ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากร และผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยแต่ละบทบาทจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันเฉพาะที่กำหนดไว้

  - ระบบรองรับการจัดทำคำร้องขออนุมัติโครงการของนักศึกษา โดยสามารถกรอกข้อมูลโครงการในรูปแบบออนไลน์ และส่งเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและอนุมัติได้ภายในระบบ

  - ระบบสามารถแสดงสถานะของโครงการแต่ละรายการได้แบบเรียลไทม์ พร้อมข้อมูลประวัติการอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการ

  - ระบบสามารถแสดงเอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (เช่น กนศ.04 และ กนศ.06) ในรูปแบบไฟล์ Word (.docx) เพื่อให้สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดได้สะดวก

  - ระบบมีฟังก์ชันการจัดการงบประมาณรายปี โดยแสดงผลสรุปงบประมาณแยกตามปีการศึกษา หน่วยงาน และวิทยาเขต

  - ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรในแต่ละช่วงปีการศึกษา รวมถึงสามารถเพิ่มงบประมาณและจัดการข้อมูลอื่น ๆ ได้ผ่านหน้าจอเฉพาะสำหรับผู้ดูแล

  - ระบบสามารถจัดทำรายงานสรุปการใช้งานและการเบิกจ่ายงบประมาณในรูปแบบ Dashboard เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการตรวจสอบ

  - ระบบออกแบบโดยคำนึงถึงความสามารถในการขยายผลและรองรับการพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งในด้านฟังก์ชันและประสิทธิภาพการใช้งาน

- รายละเอียดของการพัฒนาระบบ

  - การพัฒนาระบบสำหรับนักศึกษา (Student)

    - หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)

      - เข้าสู่ระบบผ่าน SSO ของมหาวิทยาลัย (KMUTNB)

      - แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีไม่มีสิทธิ์แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง

    - หน้า Home Page

      - แสดงสรุปจำนวนโครงการและสถานะของหน่วยงานของผู้ใช้

      - แสดงรายละเอียดเนื้อหาของแต่ละโครงการ

    - หน้าแบบขออนุมัติโครงการ

      - กรอกข้อมูลรายละเอียดการขออนุมัติโครงการโดยมีข้อมูลดังนี้

        - ข้อมูลพื้นฐานโครงการ

        - ลักษณะโครงการ

        - กลุ่มเป้าหมายโครงการ

        - สถานที่และเวลาดำเนินการ

        - ขั้นตอนและแผนดำเนินงาน

        - งบประมาณโครงการ

        - ความคาดหวังของโครงการ

      - ยืนยันการขออนุมัติและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

    - รายละเอียดโครงการแบบร่าง

      - หน้าแสดงรายละเอียดการขออนุมัติที่รอดำเนินการ/ อนุมัติ/ แก้ไข/ ยกเลิก

      - แสดงข้อมูลการอนุมัติจาก Admin แบบเรียลไทม์

      - แสดงรายละเอียดประวัติการรับเงินเมื่อโครงการถึงสถานะ “เงินโครงการอนุมัติ”

      - แสดง ไฟล์ Word (.docx) กนศ.04 และ กนศ.06

    - หน้างบประมาณ

      - เลือกการช่วงปีการศึกษาที่สนใจจากตารางสามารถเรียกดูได้เฉพาะหน่วยงานของผู้ใช้เท่านั้น

  - การพัฒนาระบบสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (Advice)

    - หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)

      - เข้าสู่ระบบผ่าน SSO ของมหาวิทยาลัย (KMUTNB)

      - แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีไม่มีสิทธิ์อาจารย์ที่ปรึกษา

    - หน้า Home Page

      - แสดงสรุปจำนวนโครงการและสถานะของหน่วยงานของผู้ใช้

      - แสดงรายละเอียดเนื้อหาของแต่ละโครงการ

    - หน้ารายละเอียดโครงการแบบร่าง

      - แสดงรายละเอียดการขออนุมัติที่รอดำเนินการ/ อนุมัติ/ แก้ไข/ ยกเลิก

      - แสดงข้อมูลการอนุมัติจาก Admin แบบเรียลไทม์

      - แสดงรายละเอียดประวัติการรับเงินเมื่อโครงการถึงสถานะ “เงินโครงการอนุมัติ”

      - แสดง ไฟล์ Word (.docx) กนศ.04 และ กนศ.06

    - หน้างบประมาณ

      - เลือกการช่วงปีการศึกษาที่สนใจจากตารางสามารถเรียกดูได้เฉพาะหน่วยงานของผู้ใช้เท่านั้น

  - การพัฒนาระบบสำหรับบุคลากรกองกิจการนักศึกษา (Staff)

    - หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)

      - เข้าสู่ระบบผ่าน SSO ของมหาวิทยาลัย (KMUTNB)

      - แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีไม่มีสิทธิ์บุคลากร

    - หน้า Home Page

      - แสดงสรุปจำนวนโครงการและสถานะของหน่วยงานภายใต้การดูแลของตนเอง

      - แสดงรายละเอียดเนื้อหาของแต่ละโครงการ

    - หน้ารายละเอียดโครงการแบบร่าง

      - แสดงรายละเอียดการขออนุมัติที่รอดำเนินการ/ อนุมัติ/ แก้ไข/ ยกเลิก

      - สามารถอนุมัติ/ แก้ไข/ ยกเลิก โครงการได้

      - แสดงรายละเอียดประวัติการรับเงินเมื่อโครงการถึงสถานะ “เงินโครงการอนุมัติ”

      - แสดง ไฟล์ Word (.docx) กนศ.04 และ กนศ.06

    - หน้างบประมาณ

      - เลือกการช่วงปีการศึกษาที่สนใจจากตาราง สามารถเรียกดูได้ทุกหน่วยงาน/ปีการศึกษา/วิทยาเขต ภายใต้การดูแลของตนเอง

    - หน้าเพิ่มงบประมาณโครงการ

      - เพิ่ม/ ลบ งบประมาณโครงการของแต่ละหน่วยงาน

      - ตรวจสอบ โครงการที่เพิ่มงบประมาณ ในแต่ละช่วงปีการศึกษา/ วิทยาเขต/หน่วยงาน

    - หน้าจัดการบทบาทนักศึกษาและที่ปรึกษา

      - เพิ่ม/ ลบ สิทธิ์การใช้งานของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา

      - ตรวจสอบสิทธิ์ของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ในแต่ละช่วงปีการศึกษา/วิทยาเขต/ หน่วยงาน

  - การพัฒนาระบบสำหรับผู้ดูแล (Admin)

    - หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)

      - เข้าสู่ระบบผ่าน SSO ของมหาวิทยาลัย (KMUTNB)

      - แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแล

    - หน้า Home Page

      - แสดงสรุปจำนวนโครงการและสถานะทั้งหมด

      - แสดงรายละเอียดเนื้อหาของแต่ละโครงการ

    - หน้ารายละเอียดโครงการแบบร่าง

      - แสดงรายละเอียดการขออนุมัติที่รอดำเนินการ/ อนุมัติ/ แก้ไข/ ยกเลิก

      - สามารถอนุมัติ/ แก้ไข/ ยกเลิก โครงการได้

      - แสดงรายละเอียดประวัติการรับเงินเมื่อโครงการถึงสถานะ “เงินโครงการอนุมัติ”

      - แสดง ไฟล์ Word (.docx) กนศ.04 และ กนศ.06

    - หน้างบประมาณ

      - เลือกการช่วงปีการศึกษาที่สนใจจากตารางสามารถเรียกดูได้ทุกหน่วยงาน การศึกษา /วิทยาเขต /หน่วยงานภายใต้การดูแล

    - หน้าเพิ่มงบประมาณโครงการ

      - เพิ่ม/ ลบ งบประมาณโครงการของแต่ละหน่วยงาน

      - ตรวจสอบ โครงการที่เพิ่มงบประมาณ ในแต่ละช่วงปีการศึกษา/ วิทยาเขต/หน่วยงาน

    - หน้าจัดการบทบาทนักศึกษาและที่ปรึกษา

      - เพิ่ม/ ลบ สิทธิ์การใช้งานของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา

      - ตรวจสอบสิทธิ์ของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ในแต่ละช่วงปีการศึกษา/วิทยาเขต/หน่วยงาน

    - หน้าจัดการบทบาทบุคลากร

      - เพิ่ม/ ลบ สิทธิ์การใช้งานของบุคลากร

      - ตรวจสอบสิทธิ์ของบุคลากรในแต่ละช่วงปีการศึกษา/ วิทยาเขต/ หน่วยงาน

- แผนการพัฒนาระบบ

  - หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page) (อ้างอิง 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1)

    - รองรับการเข้าสู่ระบบผ่านระบบ SSO ของมหาวิทยาลัย (KMUTNB)

    - ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานตามบทบาท (นักศึกษา/ อาจารย์ที่ปรึกษา/ บุคลากร/ ผู้ดูแระบบ)

  - หน้า Home / Dashboard (ทุกบทบาท) (อ้างอิง 4.1.2, 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2)

    - แสดงจำนวนโครงการทั้งหมดของหน่วยงานหรือภาพรวมทั้งระบบ (ขึ้นกับบทบาทผู้ใช้)

    - แสดงเนื้อหารายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้

  - หน้าสร้างแบบขออนุมัติโครงการ (Create Project Proposal) (อ้างอิง 4.1.3)

    - กรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการตามฟอร์มที่กำหนด

    - ยืนยันและส่งคำขอเข้าสู่ระบบเพื่อรอการพิจารณา

  - หน้ารายละเอียดโครงการแบบร่าง (Project Status & History) (อ้างอิง 4.1.4, 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3)

    - แสดงสถานะโครงการตามขั้นตอนการอนุมัติ

    - แสดงข้อมูลการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่แบบเรียลไทม์

    - แสดงประวัติการเบิกจ่ายงบประมาณ (เมื่อโครงการถึงสถานะ “เงินโครงการอนุมัติ”)

    - แสดงเอกสารประกอบ เช่น ไฟล์ Word กนศ.04 และ กนศ.06

  - หน้าแสดงงบประมาณ (Budget Management) (อ้างอิง 4.1.5, 4.2.4, 4.3.4, 4.4.4)

    - แสดงงบประมาณของหน่วยงานหรือภาพรวมทั้งระบบ (ขึ้นกับบทบาทผู้ใช้)

    - เลือกช่วงปีการศึกษาเพื่อดูงบประมาณโครงการ

    - แสดงงบประมาณรายปี รายหน่วยงาน หรือรายวิทยาเขต ตามสิทธิ์ของผู้ใช้

    - แสดงผลในรูปแบบ Dashboard เพื่อการวิเคราะห์และติดตาม

  - หน้าจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Manage Roles & Permissions) (อ้างอิง 4.3.6, 4.4.6, 4.4.7)

    - เพิ่ม/ ลบ สิทธิ์การเข้าถึงของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากร

    - ตรวจสอบสิทธิ์ตามช่วงปีการศึกษา หน่วยงาน และวิทยาเขต

  - หน้าจัดการงบประมาณรายหน่วยงาน (Add/Edit Budget Allocation) (อ้างอิง 4.3.5, 4.4.5)

    - เพิ่ม/ ลด งบประมาณโครงการในแต่ละหน่วยงาน

    - ตรวจสอบรายการที่มีการจัดสรรงบประมาณใหม่รายปี

- ราคาที่เสนอ

400,000.00 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

- ระยะเวลาดำเนินงาน

โครงการนี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานทั้งสิ้น 120 วัน (4 เดือน)

- แผนการดำเนินงาน

  - เดือนที่ 1-1.5 (6สัปดาห์):วางแผนโครงการ, เก็บรวบรวมและเตรียมข้อมูล, ออกแบบระบบด้านฟังก์ชันการทำงานและ ออกแบบ API

- กำหนดเป้าหมายและขอบเขตของโครงการ

- สร้างแผนการดำเนินงาน (Timeline) และกำหนดความรับผิดชอบของทีม

- กำหนดทรัพยากรที่จำเป็น (ทีมงาน, งบประมาณ, เครื่องมือ)

- วิเคราะห์ความต้องการและฟีเจอร์ที่ต้องการ (User Requirement)

- ออกแบบโครงสร้างระบบสำหรับ Web Application

- กำหนดหน้าที่ผู้ใช้และการทำงานของระบบ

- สร้าง Mockups และ Wireframes สำหรับ Web UI/UX

- ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลและความสัมพันธ์

- สร้าง API สำหรับการสื่อสารระหว่าง Web Application กับฐานข้อมูล

  - เดือนที่ 1.5 – :พัฒนา Mobile Application และ พัฒนา Web Application ระยะที่ 1 (Phase 1)

1 เฟส  = 3 เดือน ()หรือ 2เฟส = 3เดือน

เหตุผลที่เวลาตึง

- ขอบเขตกว้าง (Scope)

  - งานไม่ใช่แค่ CRUD ธรรมดา แต่มีอนุมัติ, สรุปรายงานหลายมิติ, Export, Dashboard, เชื่อมระบบทะเบียน

  - มีงานออกแบบระบบ (ER, Use Case, DFD) + เขียนคู่มือ + อบรม ซึ่งกินเวลาไม่น้อย

- ขั้นตอนพัฒนาแบบครบวงจร

  - ต้องผ่าน Requirement → Design → Development → Testing → Deployment → Training

  - ถ้ามีการแก้ไข Scope ระหว่างทำ (Change Request) จะกระทบเวลาทันที

- ต้องเผื่อเวลาทดสอบและแก้บั๊ก (UAT)

  - ระบบที่มีหลายโมดูล มักต้องเจอการแก้ไขข้ามโมดูล

  - ถ้าไม่เผื่อเวลา UAT อย่างน้อย 2 สัปดาห์ อาจส่งมอบแบบยังมีบั๊กอยู่

ถ้าต้องทำให้จบใน 3 เดือน

- แบ่งเป็น Phase ชัดเจน: ให้ Phase 1 ส่งมอบฟังก์ชันหลัก (Core & CRUD) ให้ใช้ได้จริงก่อน

- Phase 2 ค่อยเพิ่มฟังก์ชันเสริม (Report, Export, Dashboard advance, อนุมัติ)

- ใช้เครื่องมือช่วยพัฒนาเร็ว เช่น Laravel + AdminLTE / React Admin / Metronic

- กำหนดคนรับผิดชอบแต่ละโมดูลแบบแยกขาด (เพื่อลดการรอคิว)

***แนะนำเฟส 1 3เดือน เฟส2 2เดือน ทั้งหมด 5 เดือน 800Kมั้งประมาณนี้

คิดว่าตารางนี้ไม่ต้องใส่มันแจกแจงเกินไปเอาไว้คุยกับทัมภายในพอ

| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายละเอียดการดำเนินงาน |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | พฤศจิกายน |  |  |  | ธันวาคม |  |  |  | มกราคม |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  |
|  | จัดทำเอกสารเสนอโครงการและเก็บความต้องการใช้งานระบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วางแผนโครงการพร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและขอบเขต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ออกแบบระบบและฐานข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ออกแบบ UX/UI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พัฒนาโครงสร้างระบบพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หน้า Home/Dashboard (ทุกบทบาท) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หน้าสร้างแบบขออนุมัติโครงการ (Create Project Proposal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หน้ารายละเอียดโครงการแบบร่าง (Project Status & History) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หน้าแสดงงบประมาณ (Budget Management) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หน้าจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Manage Roles & Permissions) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หน้าจัดการงบประมาณรายหน่วยงาน (Add/Edit Budget Allocation) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ส่งมอบงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ: ในระหว่างการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจะมีการอัพเดทชิ้นงานตามความเหมาะสม

- ผู้เสนอราคา

  - นางสาวนวพรรษ ทองพิทักษ์

เลขบัตรประชาชน : 1 1297 00249 70 8

ที่อยู่(ปัจจุบัน) : 316/48 หมู่บ้านสิรินพาร์ค 1 ซอยวงศ์สว่าง 11 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : 098 273 5672

E-Mail : nawapat.thong@gmail.com

  - นายพงศ์กฤต ยิ่งยงธนสาร

เลขบัตรประชาชน : 1 1007 03238 83 1

ที่อยู่(ปัจจุบัน) : 316/48 หมู่บ้านสิรินพาร์ค 1 ซอยวงศ์สว่าง 11 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : 085 211 5113

E-mail : pongkitkim@gmail.com

- คำรับรองของผู้เสนอราคา

ในฐานะผู้เสนอราคา ต่อ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอรับรองว่าข้อความและเอกสารแนบภายในการเสนอราคาในครั้งนี้เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าในนามผู้เสนอราคาจะปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไข และข้อกำหนดในเอกสารขอบเขตงาน (TOR) อย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ ………………………………………………………..

(นางสาวนวพรรษ ทองพิทักษ์)

วันที่ ……../………/………….

ลงชื่อ ………………………………………………………..

(นายพงศ์กฤต ยิ่งยงธนสาร)

วันที่ ……../………/………….