เอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Proposal)

ระบบ DMS Stuact

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- ภาพรวมระบบ

ระบบ DMS Stuact เป็นระบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบริหารวงจรชีวิตโครงการกิจกรรมนักศึกษาของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่การยื่นขออนุมัติโครงการ การพิจารณาอนุมัติ การเบิกจ่ายงบประมาณ ไปจนถึงการสรุปปิดโครงการ โดยยังคงออกเอกสารราชการสองใบเหมือนระบบเดิม คือ กนศ.04 (แบบเสนอโครงการ) และ กนศ.06 (แบบรายงานผล) เป็นไฟล์ Word (.docx) ที่สร้างจากข้อมูลในระบบโดยตรง ไม่ต้องพิมพ์ซ้ำ

ด้านเทคโนโลยี ส่วนหน้าบ้าน (Frontend) พัฒนาด้วย React 18 (Create React App) ร่วมกับ Bootstrap 4 รองรับการแสดงผลแบบ Responsive บนคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป และแท็บเล็ต ส่วนหลังบ้าน (Backend) พัฒนาด้วย Node.js (Express) จัดเก็บข้อมูลด้วยฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ระบบยืนยันตัวตนออกแบบเป็นส่วนที่สลับผู้ให้บริการได้ (pluggable identity provider) — รุ่นที่ส่งมอบในโครงการนี้ใช้ผู้ให้บริการจำลอง (mock provider) เพื่อการสาธิตและพัฒนาเท่านั้น ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบยืนยันตัวตนจริงของมหาวิทยาลัย (ICIT) ซึ่งเป็นขอบเขตที่ตั้งใจเว้นไว้สำหรับขั้นถัดไป

ระบบรองรับผู้ใช้งาน 4 บทบาทตามที่พัฒนาไว้จริง ได้แก่ นักศึกษาหัวหน้าชมรม/เจ้าของโครงการ (SH) ซึ่งสร้างและแก้ไขโครงการของชมรมตนเอง อาจารย์ที่ปรึกษา (AD) ซึ่งอ่านและติดตามสถานะโครงการของชมรมที่ตนดูแล เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา (Stuact) ซึ่งพิจารณา อนุมัติ และบริหารงบประมาณเฉพาะกลุ่มงานที่ตนรับผิดชอบ และผู้ดูแลระบบ (Admin) ซึ่งบริหารสิทธิ์ผู้ใช้งานและงบประมาณได้ทุกกลุ่มงานทุกวิทยาเขต รวมถึงกำหนดปีการศึกษาปัจจุบันของระบบ

แกนกลางของระบบคือวงจรโครงการ 7 ขั้นตอน (ร่างคำขออนุมัติ → ดำเนินการขออนุมัติ → โครงการอนุมัติ → เงินโครงการอนุมัติ → ร่างสรุปผลโครงการ → ดำเนินการสรุปผล → ปิดโครงการ) ควบคุมด้วยตารางการเปลี่ยนสถานะที่ระบุชัดเจนว่าบทบาทใดเปลี่ยนจากขั้นใดไปขั้นใดได้บ้าง ทุกการเปลี่ยนสถานะถูกบันทึกเป็นประวัติที่ตรวจสอบย้อนหลังได้ และเลขที่โครงการ (project number) จะออกให้อัตโนมัติก็ต่อเมื่อโครงการเข้าสู่ขั้น “โครงการอนุมัติ” เท่านั้น เพื่อไม่ให้เลขที่ชนกันหรือถูกออกซ้ำ

ระบบมีชุดตรวจสอบอัตโนมัติกำกับพฤติกรรมไว้รวม 626 รายการ (483 รายการฝั่งบริการหลังบ้าน และ 143 รายการฝั่งหน้าจอ) เพื่อป้องกันไม่ให้การแก้ไขในอนาคตกระทบกฎทางธุรกิจโดยไม่ตั้งใจ

- วัตถุประสงค์ของโครงการ

  - เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่จัดเก็บ บริหาร และแสดงข้อมูลโครงการนักศึกษาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ร่างจนถึงปิดโครงการ

  - เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นคำขออนุมัติโครงการและติดตามสถานะโครงการของนักศึกษาแบบออนไลน์ ทดแทนกระบวนการที่ใช้เอกสารกระดาษ

  - เพื่อสนับสนุนการพิจารณา อนุมัติ และบริหารจัดการงบประมาณโครงการของเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา ด้วยขั้นตอนที่ตรวจสอบได้และจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท

  - เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงานระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ ด้วยประวัติการอนุมัติและการเบิกจ่ายที่ตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกขั้นตอน

  - เพื่อวางสถาปัตยกรรมระบบยืนยันตัวตนให้พร้อมเชื่อมต่อกับระบบยืนยันตัวตนจริงของมหาวิทยาลัยได้ในระยะถัดไป โดยไม่ต้องแก้โครงสร้างส่วนอื่นของระบบ

- ข้อกำหนดทั่วไปของระบบในโครงการ

  - ระบบพัฒนาในรูปแบบ Web Application ใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป และแท็บเล็ตได้อย่างเหมาะสม (Responsive Design) — เวอร์ชันนี้ยังไม่มีแอปพลิเคชันมือถือแยกต่างหาก

  - ระบบยืนยันตัวตนออกแบบเป็นส่วนที่สลับผู้ให้บริการได้ ในรุ่นสาธิตนี้ใช้ผู้ให้บริการจำลอง (mock provider) ที่มีรายชื่อบัญชีทดลองครบ 4 บทบาทให้ทดสอบได้ทันที และพร้อมเปลี่ยนไปเชื่อมกับระบบยืนยันตัวตนจริงของมหาวิทยาลัยในอนาคตโดยไม่กระทบส่วนอื่นของระบบ

  - ระบบกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท 4 แบบ ได้แก่ นักศึกษา (SH) และอาจารย์ที่ปรึกษา (AD) ซึ่งเห็นเฉพาะข้อมูลของชมรมตนเอง เจ้าหน้าที่ (Stuact) ซึ่งเห็นเฉพาะกลุ่มงานที่ตนรับผิดชอบ และผู้ดูแลระบบ (Admin) ซึ่งเห็นข้อมูลได้ทั้งระบบ

  - ระบบรองรับการกรอกแบบขออนุมัติโครงการ (กนศ.04) ออนไลน์ครบทุกหัวข้อ ได้แก่ ข้อมูลโครงการและผู้ประสานงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ลักษณะโครงการ สถานที่จัดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมตามแผน กำหนดการเตรียมงานและจัดกิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณ และตัวชี้วัดความสำเร็จ

  - ระบบบังคับลำดับขั้นตอนของโครงการด้วยตารางการเปลี่ยนสถานะ (phase transition) ที่ระบุชัดเจนว่าบทบาทใดเปลี่ยนจากขั้นใดไปขั้นใดได้บ้าง แทนการ “เลื่อนขั้นถัดไป” แบบที่ไม่ตรวจสิทธิ์ของระบบเดิม และแสดงสถานะของแต่ละโครงการพร้อมประวัติการเปลี่ยนสถานะแบบเรียลไทม์

  - ระบบสร้างไฟล์ Word (.docx) ของ กนศ.04 และ กนศ.06 จากข้อมูลจริงในระบบให้ดาวน์โหลดได้ทันทีตามขั้นตอนของโครงการ ณ ขณะนั้น

  - ระบบมีโมดูลงบประมาณครบวงจร ได้แก่ วงเงินจัดสรรต่อชมรมต่อปีการศึกษา งบที่ตั้งไว้ต่อโครงการ งบที่อนุมัติ ประวัติการเบิกจ่าย และยอดใช้จ่ายจริง/เงินเหลือจ่ายที่กรอกผ่าน กนศ.06 พร้อมแจ้งเตือนชมรมที่ยอดอนุมัติเกินวงเงินจัดสรรของปีนั้น

  - เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบสามารถให้/ถอนสิทธิ์การใช้งานของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา และกำหนดวงเงินจัดสรรรายปีของแต่ละชมรมได้ผ่านหน้าจอเฉพาะ พร้อมประวัติการให้/ถอนสิทธิ์ทุกปีการศึกษา

  - ระบบมีชุดตรวจสอบอัตโนมัติ (automated tests) กำกับพฤติกรรมของทั้งฝั่งบริการหลังบ้านและหน้าจอ เพื่อรองรับการขยายผลและพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตโดยไม่ทำให้พฤติกรรมเดิมพัง

- รายละเอียดของการพัฒนาระบบ

  - การพัฒนาระบบสำหรับนักศึกษา (SH)

    - หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)

      - เข้าสู่ระบบผ่านผู้ให้บริการยืนยันตัวตน — รุ่นสาธิตนี้แสดงรายชื่อบัญชีทดลองไว้ในหน้าล็อกอินให้เลือกทดสอบได้ทันที

      - แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีบัญชีนั้นไม่มีสิทธิ์ในปีการศึกษาปัจจุบัน

    - หน้าภาพรวม (Dashboard)

      - แสดงสรุปจำนวนโครงการแยกตามสถานะของชมรมของตนเอง

      - แสดงรายการโครงการล่าสุดพร้อมลิงก์เข้าดูรายละเอียด

    - หน้าโครงการ (รายการ)

      - แสดงรายการโครงการทั้งหมดในขอบเขตของบัญชีนั้น ค้นหาและกรองตามสถานะได้

    - หน้าสร้าง/แก้ไขแบบขออนุมัติโครงการ

      - กรอกข้อมูลโครงการครบตามแบบ กนศ.04 ได้แก่ ข้อมูลโครงการ ผู้ประสานงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ลักษณะโครงการ สถานที่ กำหนดการเตรียมงาน/จัดกิจกรรม/ส่งสรุปผล ขั้นตอนการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมตามแผน งบประมาณ และตัวชี้วัดความสำเร็จ

      - สร้างและแก้ไขได้เฉพาะโครงการของชมรมตนเอง และเฉพาะช่วงร่างเท่านั้น — เมื่อโครงการเข้าสู่ขั้นพิจารณาแล้วจะแก้ไขเองไม่ได้อีก

      - บันทึกเป็นร่างได้หลายครั้งก่อนยื่นขออนุมัติจริง ระบบทับร่างเดิมแทนการสร้างร่างซ้ำ

    - หน้ารายละเอียดโครงการ

      - แสดงขั้นตอนปัจจุบันของโครงการบนแถบลำดับ 7 ขั้นตอน พร้อมกำหนดการ แท็ก และผู้เข้าร่วม

      - แสดงปุ่มเปลี่ยนสถานะเฉพาะขั้นที่บทบาทนี้มีสิทธิ์ทำได้ตามตารางการเปลี่ยนสถานะ พร้อมยืนยันก่อนเปลี่ยนทุกครั้ง

      - แสดงประวัติการเปลี่ยนสถานะ การอนุมัติงบประมาณ และการเบิกจ่ายเป็นเส้นเวลาเรียงตามเวลาจริง

      - ดาวน์โหลดไฟล์ Word (.docx) กนศ.04 และ กนศ.06 ที่สร้างจากข้อมูลโครงการ ณ ขั้นตอนปัจจุบัน

    - หน้าสรุปการใช้เงิน

      - แสดงงบที่ตั้งไว้ งบที่อนุมัติ และยอดเบิกจ่ายของชมรมของตนเอง แบบมิเตอร์เทียบสัดส่วน

    - หน้าสรุปรายปี

      - เลือกดูข้อมูลงบประมาณย้อนหลังตามปีการศึกษาของชมรมของตนเอง

    - หน้าโปรไฟล์

      - แสดงข้อมูลบทบาทและขอบเขตสิทธิ์ของบัญชีที่ล็อกอินอยู่

  - การพัฒนาระบบสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (AD)

    - หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)

      - เข้าสู่ระบบผ่านผู้ให้บริการยืนยันตัวตน — รุ่นสาธิตนี้แสดงรายชื่อบัญชีทดลองไว้ในหน้าล็อกอินให้เลือกทดสอบได้ทันที

      - แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีบัญชีนั้นไม่มีสิทธิ์อาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษาปัจจุบัน

    - หน้าภาพรวม (Dashboard)

      - แสดงสรุปจำนวนโครงการแยกตามสถานะของชมรมที่ตนดูแล

      - แสดงรายการโครงการล่าสุดพร้อมลิงก์เข้าดูรายละเอียด

    - หน้าโครงการ (รายการ)

      - แสดงรายการโครงการทั้งหมดในขอบเขตของบัญชีนั้น ค้นหาและกรองตามสถานะได้

    - หน้าสร้าง/แก้ไขแบบขออนุมัติโครงการ

      - อ่านข้อมูลแบบขออนุมัติโครงการของชมรมที่ตนดูแลได้ ไม่มีสิทธิ์แก้ไข (บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูอย่างเดียวในเวอร์ชันนี้)

    - หน้ารายละเอียดโครงการ

      - แสดงขั้นตอนปัจจุบันของโครงการบนแถบลำดับ 7 ขั้นตอน พร้อมกำหนดการ แท็ก และผู้เข้าร่วม

      - แสดงขั้นตอนถัดไปและบทบาทที่มีสิทธิ์ดำเนินการ แต่ไม่มีปุ่มเปลี่ยนสถานะสำหรับบัญชีนี้

      - แสดงประวัติการเปลี่ยนสถานะ การอนุมัติงบประมาณ และการเบิกจ่ายเป็นเส้นเวลาเรียงตามเวลาจริง

      - ดาวน์โหลดไฟล์ Word (.docx) กนศ.04 และ กนศ.06 ที่สร้างจากข้อมูลโครงการ ณ ขั้นตอนปัจจุบัน

    - หน้าสรุปการใช้เงิน

      - แสดงงบที่ตั้งไว้ งบที่อนุมัติ และยอดเบิกจ่ายของชมรมที่ตนดูแล แบบมิเตอร์เทียบสัดส่วน

    - หน้าสรุปรายปี

      - เลือกดูข้อมูลงบประมาณย้อนหลังตามปีการศึกษาของชมรมที่ตนดูแล

    - หน้าโปรไฟล์

      - แสดงข้อมูลบทบาทและขอบเขตสิทธิ์ของบัญชีที่ล็อกอินอยู่

  - การพัฒนาระบบสำหรับเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา (Stuact)

    - หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)

      - เข้าสู่ระบบผ่านผู้ให้บริการยืนยันตัวตน — รุ่นสาธิตนี้แสดงรายชื่อบัญชีทดลองไว้ในหน้าล็อกอินให้เลือกทดสอบได้ทันที

      - แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีบัญชีนั้นไม่มีสิทธิ์เจ้าหน้าที่ในปีการศึกษาปัจจุบัน

    - หน้าภาพรวม (Dashboard)

      - แสดงสรุปจำนวนโครงการแยกตามสถานะของกลุ่มงานที่ตนรับผิดชอบ

      - แสดงรายการโครงการล่าสุดพร้อมลิงก์เข้าดูรายละเอียด

    - หน้าโครงการ (รายการ)

      - แสดงรายการโครงการทั้งหมดในขอบเขตของบัญชีนั้น ค้นหาและกรองตามสถานะได้

    - หน้าสร้าง/แก้ไขแบบขออนุมัติโครงการ

      - แก้ไขข้อมูลแบบ กนศ.04 ของโครงการใดก็ได้ในขอบเขตของตน ได้ทุกขั้นตอนก่อนโครงการถูกปิด ไม่จำกัดเฉพาะช่วงร่างเหมือนนักศึกษา

      - ใช้แก้ไขข้อมูลแทนนักศึกษาเมื่อจำเป็น เช่น แก้ไขข้อผิดพลาดหลังยื่นแล้ว โดยมีบันทึกผู้แก้ไขไว้ในประวัติของโครงการ

    - หน้ารายละเอียดโครงการ

      - แสดงขั้นตอนปัจจุบันของโครงการบนแถบลำดับ 7 ขั้นตอน พร้อมกำหนดการ แท็ก และผู้เข้าร่วม

      - แสดงปุ่มเปลี่ยนสถานะเฉพาะขั้นที่บทบาทนี้มีสิทธิ์ทำได้ตามตารางการเปลี่ยนสถานะ พร้อมยืนยันก่อนเปลี่ยนทุกครั้ง

      - แสดงประวัติการเปลี่ยนสถานะ การอนุมัติงบประมาณ และการเบิกจ่ายเป็นเส้นเวลาเรียงตามเวลาจริง

      - ดาวน์โหลดไฟล์ Word (.docx) กนศ.04 และ กนศ.06 ที่สร้างจากข้อมูลโครงการ ณ ขั้นตอนปัจจุบัน

    - หน้าสรุปการใช้เงิน

      - แสดงงบที่ตั้งไว้ งบที่อนุมัติ และยอดเบิกจ่ายของกลุ่มงานที่ตนรับผิดชอบ แบบมิเตอร์เทียบสัดส่วน

    - หน้าสรุปรายปี

      - เลือกดูข้อมูลงบประมาณย้อนหลังตามปีการศึกษาของกลุ่มงานที่ตนรับผิดชอบ

    - หน้าวงเงินจัดสรร

      - กำหนด/แก้ไขวงเงินจัดสรรรายปีของแต่ละชมรมภายในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ (หรือทั้งระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ)

      - แจ้งเตือนชมรมที่ยอดอนุมัติเกินวงเงินจัดสรรของปีนั้น และชมรมที่ยังไม่ได้กำหนดวงเงิน

    - หน้าสิทธิ์การใช้งาน

      - ให้/ถอนสิทธิ์การใช้งานของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาในชมรมภายใต้กลุ่มงานที่รับผิดชอบ (หรือทั้งระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ ซึ่งให้สิทธิ์เจ้าหน้าที่ได้ด้วย)

      - ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์แยกตามปีการศึกษา และดูประวัติการให้/ถอนสิทธิ์ทั้งหมด

    - หน้าโปรไฟล์

      - แสดงข้อมูลบทบาทและขอบเขตสิทธิ์ของบัญชีที่ล็อกอินอยู่

  - การพัฒนาระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)

    - หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)

      - เข้าสู่ระบบผ่านผู้ให้บริการยืนยันตัวตน — รุ่นสาธิตนี้แสดงรายชื่อบัญชีทดลองไว้ในหน้าล็อกอินให้เลือกทดสอบได้ทันที

      - แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีบัญชีนั้นไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

    - หน้าภาพรวม (Dashboard)

      - แสดงสรุปจำนวนโครงการแยกตามสถานะของทั้งระบบ

      - แสดงรายการโครงการล่าสุดพร้อมลิงก์เข้าดูรายละเอียด

    - หน้าโครงการ (รายการ)

      - แสดงรายการโครงการทั้งหมดในขอบเขตของบัญชีนั้น ค้นหาและกรองตามสถานะได้

    - หน้าสร้าง/แก้ไขแบบขออนุมัติโครงการ

      - แก้ไขข้อมูลแบบ กนศ.04 ของโครงการใดก็ได้ในขอบเขตของตน ได้ทุกขั้นตอนก่อนโครงการถูกปิด ไม่จำกัดเฉพาะช่วงร่างเหมือนนักศึกษา

      - ใช้แก้ไขข้อมูลแทนนักศึกษาเมื่อจำเป็น เช่น แก้ไขข้อผิดพลาดหลังยื่นแล้ว โดยมีบันทึกผู้แก้ไขไว้ในประวัติของโครงการ

    - หน้ารายละเอียดโครงการ

      - แสดงขั้นตอนปัจจุบันของโครงการบนแถบลำดับ 7 ขั้นตอน พร้อมกำหนดการ แท็ก และผู้เข้าร่วม

      - แสดงปุ่มเปลี่ยนสถานะเฉพาะขั้นที่บทบาทนี้มีสิทธิ์ทำได้ตามตารางการเปลี่ยนสถานะ พร้อมยืนยันก่อนเปลี่ยนทุกครั้ง

      - แสดงประวัติการเปลี่ยนสถานะ การอนุมัติงบประมาณ และการเบิกจ่ายเป็นเส้นเวลาเรียงตามเวลาจริง

      - ดาวน์โหลดไฟล์ Word (.docx) กนศ.04 และ กนศ.06 ที่สร้างจากข้อมูลโครงการ ณ ขั้นตอนปัจจุบัน

    - หน้าสรุปการใช้เงิน

      - แสดงงบที่ตั้งไว้ งบที่อนุมัติ และยอดเบิกจ่ายของทุกกลุ่มงานทุกวิทยาเขต แบบมิเตอร์เทียบสัดส่วน

    - หน้าสรุปรายปี

      - เลือกดูข้อมูลงบประมาณย้อนหลังตามปีการศึกษาของทุกกลุ่มงานทุกวิทยาเขต

    - หน้าวงเงินจัดสรร

      - กำหนด/แก้ไขวงเงินจัดสรรรายปีของแต่ละชมรมภายในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ (หรือทั้งระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ)

      - แจ้งเตือนชมรมที่ยอดอนุมัติเกินวงเงินจัดสรรของปีนั้น และชมรมที่ยังไม่ได้กำหนดวงเงิน

    - หน้าสิทธิ์การใช้งาน

      - ให้/ถอนสิทธิ์การใช้งานของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาในชมรมภายใต้กลุ่มงานที่รับผิดชอบ (หรือทั้งระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ ซึ่งให้สิทธิ์เจ้าหน้าที่ได้ด้วย)

      - ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์แยกตามปีการศึกษา และดูประวัติการให้/ถอนสิทธิ์ทั้งหมด

    - หน้าโปรไฟล์

      - แสดงข้อมูลบทบาทและขอบเขตสิทธิ์ของบัญชีที่ล็อกอินอยู่

- แผนการพัฒนาระบบ

  - หน้าเข้าสู่ระบบ (อ้างอิง 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) — ยืนยันตัวตนผ่านผู้ให้บริการที่สลับได้ (รุ่นสาธิตใช้ mock provider) และตรวจสิทธิ์ผู้ใช้งานตามบทบาท

  - หน้าภาพรวม/Dashboard (ทุกบทบาท) — สรุปจำนวนและสถานะโครงการตามขอบเขตของบัญชี

  - หน้าสร้าง/แก้ไขแบบขออนุมัติโครงการ — กรอกข้อมูลครบตามแบบ กนศ.04 บันทึกร่าง และยื่นเข้าสู่กระบวนการอนุมัติ

  - หน้ารายละเอียดโครงการ — แสดงสถานะตามลำดับ 7 ขั้นตอน ปุ่มเปลี่ยนสถานะตามสิทธิ์ ประวัติการอนุมัติ/เบิกจ่าย และดาวน์โหลดเอกสาร กนศ.04/กนศ.06

  - หน้าสรุปการใช้เงิน/สรุปรายปี — แสดงงบที่ตั้งไว้ งบที่อนุมัติ และยอดเบิกจ่ายแยกตามปีการศึกษา ตามขอบเขตของบัญชี

  - หน้าวงเงินจัดสรร (เจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ) — กำหนดวงเงินรายปีต่อชมรม พร้อมแจ้งเตือนชมรมที่เกินวงเงินหรือยังไม่ได้กำหนด

  - หน้าสิทธิ์การใช้งาน (เจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ) — ให้/ถอนสิทธิ์นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ พร้อมประวัติย้อนหลัง

  - ชุดตรวจสอบอัตโนมัติ — คุมพฤติกรรมของระบบไว้ 626 รายการ (483 หลังบ้าน + 143 หน้าจอ) เพื่อให้ต่อยอดฟีเจอร์ในอนาคตได้อย่างปลอดภัย

  - ระบบรองรับ E-signature (ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์) สำหรับการอนุมัติเอกสาร — บันทึกลายเซ็นเป็นรูปภาพพร้อมข้อมูลตรวจสอบย้อนหลัง (ผู้ใช้ เวลา และ IP)

- ราคาที่เสนอ

400,000.00 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

- ระยะเวลาดำเนินงาน

โครงการนี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานทั้งสิ้น 246 วัน (8.2 เดือน)

- แผนการดำเนินงาน

  - เดือนที่ 1-1.5 (6สัปดาห์):วางแผนโครงการ, เก็บรวบรวมและเตรียมข้อมูล, ออกแบบระบบด้านฟังก์ชันการทำงานและ ออกแบบ API

- กำหนดเป้าหมายและขอบเขตของโครงการ

- สร้างแผนการดำเนินงาน (Timeline) และกำหนดความรับผิดชอบของทีม

- กำหนดทรัพยากรที่จำเป็น (ทีมงาน, งบประมาณ, เครื่องมือ)

- วิเคราะห์ความต้องการและฟีเจอร์ที่ต้องการ (User Requirement)

- ออกแบบโครงสร้างระบบสำหรับ Web Application

- กำหนดหน้าที่ผู้ใช้และการทำงานของระบบ

- สร้าง Mockups และ Wireframes สำหรับ Web UI/UX

- ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลและความสัมพันธ์

- สร้าง API สำหรับการสื่อสารระหว่าง Web Application กับฐานข้อมูล

| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายละเอียดการดำเนินงาน |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2570 |  |  |  |
|  |  | ตุลาคม |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  | ธันวาคม |  |  |  | มกราคม |  |  |  |
|  | จัดทำเอกสารเสนอโครงการและเก็บความต้องการใช้งานระบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วางแผนโครงการพร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและขอบเขต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ออกแบบระบบและฐานข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ออกแบบ UX/UI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พัฒนาโครงสร้างระบบพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หน้า Home/Dashboard (ทุกบทบาท) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หน้าสร้างแบบขออนุมัติโครงการ (Create Project Proposal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หน้ารายละเอียดโครงการแบบร่าง (Project Status & History) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หน้าแสดงงบประมาณ (Budget Management) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หน้าจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Manage Roles & Permissions) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หน้าจัดการงบประมาณรายหน่วยงาน (Add/Edit Budget Allocation) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ส่งมอบงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| แผนการดำเนินงาน (ต่อ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายละเอียดการดำเนินงาน |  | พ.ศ. 2570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม |  |  |  | เมษายน |  |  |  |  | พฤษภาคม |  |  |  |
|  | จัดทำเอกสารเสนอโครงการและเก็บความต้องการใช้งานระบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วางแผนโครงการพร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและขอบเขต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ออกแบบระบบและฐานข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ออกแบบ UX/UI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พัฒนาโครงสร้างระบบพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หน้า Home/Dashboard (ทุกบทบาท) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หน้าสร้างแบบขออนุมัติโครงการ (Create Project Proposal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หน้ารายละเอียดโครงการแบบร่าง (Project Status & History) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หน้าแสดงงบประมาณ (Budget Management) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หน้าจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Manage Roles & Permissions) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หน้าจัดการงบประมาณรายหน่วยงาน (Add/Edit Budget Allocation) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ส่งมอบงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ: ในระหว่างการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจะมีการอัพเดทชิ้นงานตามความเหมาะสม

- ผู้เสนอราคา

  - นางสาวนวพรรษ ทองพิทักษ์

เลขบัตรประชาชน : 1 1297 00249 70 8

ที่อยู่(ปัจจุบัน) : 316/48 หมู่บ้านสิรินพาร์ค 1 ซอยวงศ์สว่าง 11 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : 098 273 5672

E-Mail : nawapat.thong@gmail.com

  - นายพงศ์กฤต ยิ่งยงธนสาร

เลขบัตรประชาชน : 1 1007 03238 83 1

ที่อยู่(ปัจจุบัน) : 316/48 หมู่บ้านสิรินพาร์ค 1 ซอยวงศ์สว่าง 11 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : 085 211 5113

E-mail : pongkitkim@gmail.com

- คำรับรองของผู้เสนอราคา

ในฐานะผู้เสนอราคา ต่อ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอรับรองว่าข้อความและเอกสารแนบภายในการเสนอราคาในครั้งนี้เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าในนามผู้เสนอราคาจะปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไข และข้อกำหนดในเอกสารขอบเขตงาน (TOR) อย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ ………………………………………………………..

(นางสาวนวพรรษ ทองพิทักษ์)

วันที่ ……../………/………….

ลงชื่อ ………………………………………………………..

(นายพงศ์กฤต ยิ่งยงธนสาร)

วันที่ ……../………/………….